Kravspecifikation

| Navn | Hilde Jepsen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgave | PDF Downloader |  |  |  |
| Krav/prioriteter: Her kan du oplyse de vigtigste elementer i dit software | Funktionelle krav: - Downloade flere PDF-filer ud fra links angivet i excel-ark - Angive samt tjekke om PDF-filer allerede er downloadet - Variabler til at angive destination for excel-ark og destination for downloads - Variabel til at styre om der skal være et max antal PDF-filer der downloades pr. kørsel - Der skal være en hensigtsmæssig måde for bruger at angive hvilke stier der skal downloades til og læses fra osv. samt angive hvilke kolonner i excel-arket koden skal arbejde med Ikke-funktionelle krav: - Skal følge SOLID-principperne for god kodearkitektur - Skal udvikles med henblik i Unit Tests - Skal være stabilt, skalerbart, og langtidsholdbart - Skal følge PEP 8 |  |  |  |
| Kodesprog | Python |  |  |  |
| Evt. frameworks | pandas, PyPDF2, pathlib, shutil, os, urllib, glob |  |  |  |
| Estimeret tid | 20 timer |  |  |  |
| Featurelist Her kan du tilføje hvilket features som skal kodes til dit software | - Downloade en større mængde PDF’er ud fra et angivet excel-ark - Programmet kan tjekke om filen allerede er downloadet - Mulighed for brugeren at angive stier til downloadfolder og folder med det pågældende excel-ark |  |  |  |
| Work breakdown Her kan du bryde dit software ned i arbejdsopgaver og estimere tiden det vil tage at bygge hvert et element | Arbejdsopgave | Start dato | Forventet slutdato | Tidsforbrug |
|  | Læse og forstå opgave, inkl. skrivning af noter | 23/2/26 | 23/2/26 | 2 timer |
|  | Udarbejdelse og godkendelse af kravspecifikation | 23/2/26 | 23/2/26 | 1 timer |
|  | Læse og forstå supplerende dokumentation til opgaven | 23/2/26 | 23/2/26 | 2 timer |
|  | Teste den til opgaven givne kode for at lære hvad den gør og evt. problemer med den | 25/2/26 | 25/2/26 | 1 time |
|  | Lære om samt lave et UML klassediagram/sekvensdiagram | 25/2/26 | 25/2/26 | 2 timer |
|  | Skrive pseudokode som planlægningsværktøj til hvilke funktioner og variabler der skal bruges i den rigtige kode | 25/2/26 | 25/2/26 | 2 timer |
|  | Begynde at skrive rigtige kode samt implementere struktur fra forrige step | 26/2/26 | 26/2/26 | 1 time |
|  | Skrive funktion til at læse data fra excel-ark | 26/2/26 | 26/2/26 | 1 time |
|  | Skrive kode til at downloade PDF-fil fra link samt sikre at koden virker | 26/2/26 | 26/2/26 | 1 time |
|  | Implementere indstilling til at begrænse antal downloads samt gøre forrige step til et loop | 26/2/26 | 26/2/26 | 1 time |
|  | Implementere at koden tjekker samt angiver at en bestemt PDF-fil er downloadet | 26/2/26 | 26/2/26 | 1 time |
|  | Implementere variabler til at angive destinationer til excel-ark og download-mappe | 27/2/26 | 27/2/26 | 1 time |
|  | Sæt alle funktioner sammen til et samlet program | 27/2/26 | 27/2/26 | 1 time |
|  | Test samt fejlretning | 27/2/26 | 27/2/26 | 2 timer |
|  | Udarbejde ReadMe-fil | 27/2/26 | 27/2/26 | 1 time |